|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: THU 2023** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH BACK-END** | | |
| Mã môn học: **BEND2221** Mã lớp: **LTBACK-END-A, B** | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm 3  **Họ tên sinh viên** **Mã sinh viên**  - Phan Gia Huy 22-0-20228 - Nguyễn Ngọc Minh Tâm 22-0-20711 - Nguyễn Văn Thành Tiến 22-0-20468 | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| **I** | **THIẾT KẾ LAYOUT** |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế layout trang chủ | Huy | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 2h |  |
| 2 | Thiết kế layout trang sản phẩm | Tiến | 29/11/2023 | 01/12/2023 | 3h |  |
| 3 | Thiết kế layout trang giỏ hàng | Huy | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 2h |  |
| 4 | Thiết kế layout trang thanh toán | Huy | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 2h |  |
| 5 | Thiết kế layout trang admin | Tiến | 02/12/2023 | 05/12/2023 | 4h |  |
| 6 | Thiết kế layout trang đăng nhập, đăng ký | Huy | 02/12/2023 | 02/12/2023 | 3h |  |
| 7 | Thiết kế layout trang thông tin | Huy | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 2h |  |
| 8 | Thiết kế layout trang danh mục sản phẩm | Tiến | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 2h |  |
| 9 | Thiết kế layout trang about | Tâm | 04/12/2023 | 04/12/2023 | 2h |  |
| **II** | **CHỨC NĂNG** |  |  |  |  |  |
| 1 | Kết nối Database, API | Tâm | 29/11/2023 | 07/12/2023 | 3h |  |
| 2 | Chức năng đăng nhập, đăng ký | Huy | 10/12/2023 | 12/12/2023 | 4h |  |
| 3 | Tìm kiếm | Tiến | 11/12/2023 | 13/12/2023 | 2h |  |
| 4 | Chức năng hiện thông tin sản phẩm | Tâm | 12/12/2023 | 13/12/23023 | 3h |  |
| 5 | Giỏ hàng | Tâm | 25/12/2023 | 28/12/2023 | 3h |  |
| 6 | Quản lý, đăng sản phẩm | Huy | 14/12/2023 | 16/12/2023 | 3h |  |
| 7 | Quản lý, đăng events | Huy | 14/12/2023 | 16/12/2023 | 3h |  |
| 8 | Sửa, xóa sản phẩm | Huy | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 3h |  |
| 9 | Sửa, xóa events | Huy | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 3h |  |
| **III** | **CÁC VIỆC KHÁC** |  |  |  |  |  |
| 1 | Fix bug | Tâm | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 3h |  |
| 2 | Tester | Tiến | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 3h |  |
| 3 | Nhập thông tin vào database | Tiến | 17/12/2023 | 20/12/2023 | 3h |  |
| 4 | PowerPoint | Tâm | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 3h |  |